**Nome: Pedro Augusto Moreira de Oliveira**

**Nome: Pedro Marchezine Araujo Alves**

**Etapa 5 – SCRUM**

**Definição do Backlog do Sistema**

**Login e Autenticação**

* Implementar página de login.
* Configurar autenticação segura com criptografia.

**Consulta de Horários de Aulas**

* Criar interface para exibição de horários organizados por semana.
* Conectar ao banco de dados para recuperar os horários.

**Visualização de Histórico Escolar**

* Implementar visualização de disciplinas, notas e frequência.

**Calendário de Provas e Atividades**

* Criar exibição de calendário com datas destacadas e notificações.

**Matrícula Remota**

* Desenvolver fluxo para matrícula em disciplinas.

**Gerenciamento de Segurança da Conta**

* Implementar funcionalidade para troca de senha e e-mail.

**Privacidade e Segurança**

* Garantir conformidade com LGPD.
* Configurar infraestrutura para alta disponibilidade (99%).

**Definição da Primeira Sprint**

**Sprint Goal:** Permitir que o aluno faça login e visualize os horários de aula.

**Sprint Backlog:**

**Página de Login**

* Design da interface.
* Implementação da autenticação segura.
* Testes iniciais de funcionalidade.

**Consulta de Horários**

* Design da interface.
* Integração com API/banco de dados.
* Teste de visualização para diferentes perfis de aluno.

**Duração da Sprint:** 2 semanas.

**Simulação da Execução da Primeira Sprint**

**Reunião de Planejamento da Sprint**

* Equipe revisa o backlog e divide tarefas.
* Desenvolvedores estimam o esforço usando story points.

**Daily Scrum (Reuniões diárias)**

* Acompanhar o progresso e resolver impedimentos.

**Revisão e Retrospectiva**

* Apresentação do incremento ao Product Owner.
* Discussão sobre melhorias no processo.